SAHİPLENDİRME.COM

WEB + iOS + ANDROID + ÖDEME + YAPAY ZEKÂ

TEKNİK KAPSAM VE YAPILACAK İŞLER SÖZLEŞME EKİ

Bu doküman Sahiplendirme.com projesinde geliştirilecek tüm iş kalemlerini, zorunlu fonksiyonları, yapay zekâ kapsamını, entegrasyonları, altyapı teknolojilerini ve teslimat kapsamını tanımlar. Bu doküman bedel/ödeme planı/süre içermez. Yalnızca yapılacak işleri kapsar ve bağlayıcıdır.

1. Projenin tanımı ve gelir modeli

Sahiplendirme.com; sahiplendirme, kayıp hayvan ve çiftleştirme modüllerini ücretsiz sunan; kullanıcıyı ilan aramak yerine yapay zekâ ile doğru sonuca yönlendiren; gelirini aşağıdaki iki kaynaktan elde eden web ve mobil platformdur:

- Ücretli profesyonel hizmet paketleri

- Reklam banner alanları

Platform pazaryeri değildir. Ürün siparişi, kargo, fatura ve satıcı paneli yoktur.

2. Platformlar

2.1 Web uygulaması (responsive)

Aşağıdakilerin tamamı webde çalışır olacaktır:

- Üyelik ve giriş

- İlan oluşturma, yayınlama, listeleme, detay sayfası

- Harita/konum özellikleri

- Sistem içi mesajlaşma

- Yapay zekâ danışman butonu

- Profesyonel hizmetler (ücretli)

- Reklam banner gösterimi

2.2 Mobil uygulamalar

- iOS uygulaması

- Android uygulaması

- Webdeki tüm çekirdek fonksiyonların mobil karşılığı

- Push bildirim altyapısı

- Kamera/galeri fotoğraf yükleme

- Konum izinleri ve harita entegrasyonu

- App Store ve Google Play yayın kurallarına uyum

3. Üyelik ve giriş sistemi (zorunlu)

3.1 Üyelik

- E-posta ile üyelik (zorunlu)

- E-posta doğrulama (SendGrid)

- Şifre sıfırlama (SendGrid)

- Profil bilgileri (ad/soyad veya kullanıcı adı, konum, iletişim tercihleri)

3.2 Giriş

- Web ve mobilde giriş/çıkış

- JWT tabanlı oturum yönetimi

- Oturum güvenliği (rate limit, brute force koruması)

3.3 Telefon doğrulama (güvenlik katmanı)

- Telefon doğrulama altyapısı bulunacaktır

- Şüpheli hesaplar için zorunlu doğrulama uygulanabilir

- SMS sağlayıcıya bağımlı olmayan yapı

4. Roller ve yetkilendirme (RBAC)

Roller:

- Admin

- Moderatör

- Barınak Yetkilisi

- Profesyonel Hizmet Sağlayıcı

- Standart Kullanıcı

Kurallar:

- Her rolün ekran ve işlem yetkileri net tanımlanacaktır

- Barınak hesaplarında birden fazla yetkili kullanıcı bulunabilir

5. Hayvan türleri ve zorunlu hayvan detayı girişi (kesin kapsam)

5.1 Desteklenen hayvan türleri (sabit)

Sistem genelinde (sahiplendirme, kayıp, çiftleştirme, AI öneri, AI analiz) yalnızca:

- Köpek

- Kedi

- Kuş

Bu türler dışında ilan açılamaz ve AI kapsamına girmez.

5.2 Zorunlu alanlar (ilan yayınlamak için şart)

Her ilan türünde (sahiplendirme/kayıp/çiftleştirme) aşağıdaki alanlar zorunludur:

- Hayvan türü (köpek/kedi/kuş)

- Cinsiyet (erkek/dişi/bilinmiyor)

- Irk (türe bağlı liste + karışık/melez + bilinmiyor opsiyonel admin ayarlı)

- Yaş (yıl/ay veya bilinmiyor)

- Konum (şehir + harita pin)

- Fotoğraf (en az 1 adet)

- Açıklama (minimum karakter sınırı)

Kural:

- Bu alanlardan biri eksikse ilan taslakta kalır, yayınlanamaz.

- Tür seçilmeden cinsiyet ve ırk alanları aktif olmaz.

- Irk listesi türe göre dinamik gelir (köpek/kedi/kuş ırkları ayrı).

5.3 Admin yönetimi

- Hayvan türleri sabittir, değiştirilemez

- Irk listeleri admin panelden yönetilebilir (ekle/pasife al/düzenle)

5.A Genel ilan medya kuralları (tüm ilanlar için zorunlu)

Bu madde; sahiplendirme, kayıp hayvan ve çiftleştirme dahil sistemdeki tüm ilan türleri için geçerlidir.

5.A.1 Fotoğraf limiti

- Her ilan için en az 1 fotoğraf zorunludur.

- Her ilan için en fazla 10 fotoğraf yüklenebilir.

- 10 adetten fazla fotoğraf yüklenemez.

5.A.2 Video linki (opsiyonel)

- Her ilan için kullanıcı video linki ekleyebilir (zorunlu değildir).

- Video dosyası yükleme zorunlu değildir; yalnızca link ile paylaşım yeterlidir.

- Video linki için format doğrulama yapılacaktır (geçersiz link kaydedilemez).

- Desteklenen video sağlayıcıları (YouTube/Vimeo vb.) admin panelden yönetilebilir.

5.A.3 Medya işleme ve yayınlama

- Fotoğraflar otomatik optimize edilecek ve küçük görseller (thumbnail) üretilecektir.

- Medyalar CDN üzerinden servis edilecektir.

- Silinen ilanlara ait medya dosyaları sistemden otomatik temizlenecektir.

5.B Sahiplendirme başvuru akışı (zorunlu)

- Sahiplendirme ilanlarında Başvur butonu zorunludur.

- Başvuru formunda en az şu alanlar bulunur:

  - Konum (şehir)

  - Kısa açıklama (neden sahiplenmek istiyor)

  - Ev/yaşam koşulu seçimi (apartman/bahçeli vb.) (opsiyonel admin ayarlı)

- İlan sahibi başvuruyu:

  - Onayla

  - Reddet

  - Mesajla
seçenekleriyle yönetebilir.

- Başvuru durumu (beklemede/onaylandı/reddedildi) başvuru sahibine bildirim olarak iletilir (sistem içi + push + e-posta opsiyonel).

- Başvuru geçmişi hem ilan sahibi hem başvuru sahibi tarafından görüntülenir.

5.C Mesajlaşma, engelleme ve spam önleme (zorunlu)

- Sistem içi mesajlaşma web ve mobilde zorunludur.

- Kullanıcılar birbirini engelleyebilir ve şikayet edebilir.

- Spam önlemek için rate limit uygulanacaktır (dakika başına mesaj limiti).

- Engellenen kullanıcılar birbirine mesaj atamaz.

5.D Konum gizliliği ve hassasiyet kuralı (zorunlu)

- İlanlarda konum alanı zorunludur; ancak konum gösterimi iki seviyeli olacaktır:

  - Yaklaşık konum (varsayılan): Haritada yuvarlatılmış/mahalle seviyesinde gösterim

  - Tam konum (opsiyonel): Yalnızca ilan sahibi isterse görünür

- Kayıp ilanlarında yaklaşık konum varsayılandır.

- Tam konum paylaşımı kullanıcı onayı olmadan otomatik yapılmaz.

5.E Arama ve filtreleme (zorunlu)

Tüm ilan listeleme sayfalarında aşağıdaki filtreler bulunacaktır:

- Tür (köpek/kedi/kuş)

- Cinsiyet

- Irk

- Yaş (aralık seçimi)

- Konum/mesafe (yakınımdaki ilanlar)

- İlan tipi (sahiplendirme/kayıp/çiftleştirme)

- Etiket (Sahibinde/Barınakta)

- Tarih (en yeni / son X gün)

Arama:

- Anahtar kelime ile arama desteklenecektir.

- Filtreler web ve mobilde aynı mantıkla çalışacaktır.

5.F Ücretli hizmet sağlayıcı profili (zorunlu)

Profesyonel hizmet sağlayıcı sayfasında en az şu alanlar bulunacaktır:

- Hizmet kategorisi (veteriner/pet otel/gezdirici vb.)

- Hizmet bölgesi (şehir + isteğe bağlı mesafe)

- Çalışma saatleri (opsiyonel)

- İletişim ve mesaj alma (platform içi)

- Fotoğraflar (en fazla 10)

- Açıklama ve hizmet detayları

- Paket durumu (aktif/pasif)

- Öne çıkarma/rozet alanı (pakete bağlı)

5.G Yayın ve teslim paketi (zorunlu)

- iOS uygulaması için App Store’a yüklemeye hazır release build ve gerekli imzalama/dokümantasyon teslim edilecektir.

- Android uygulaması için Google Play’e yüklemeye hazır AAB paketi teslim edilecektir.

- Web için production deploy Vercel üzerinde yapılandırılacaktır.

- Uygulama mağazası hesapları İşveren’e aittir; yayın paketleri İşveren hesabı üzerinden yüklemeye uygun şekilde hazırlanacaktır.

- Versiyonlama ve yayın notları (release notes) için temel şablon teslim edilecektir.

6. Ücretsiz modüller

6.1 Kayıp hayvan modülü (revize – zorunlu)

Kayıp ilanlarda aşağıdaki alanlar ve fonksiyonlar zorunludur:

- Fotoğraf (en az 1, en fazla 10) ve açıklama

- Son görülen konum (harita pin)

- Kayıp zamanı seçimi: bugün / dün / 2 gün önce / 3 gün önce … (sistem arka planda kesin tarihi saklar)

- Ödül alanı:

  - Ödül var/yok seçimi

  - Ödül var ise tutar girilebilir (TL) (admin ayarlı)

  - Ödül bilgisi ilan kartında ve detayında gösterilir

- Gördüm butonu ve ihbar akışı:

  - Görülme konumu (harita pin veya mevcut konum)

  - Görülme zamanı (bugün/dün/2 gün önce seçimi)

  - Açıklama/not

  - Opsiyonel fotoğraf ekleme

  - Bildirim: sistem içi + push + e-posta opsiyonel

- Spam önleme için gördüm bildirimlerinde rate limit uygulanacaktır.

- AI ile kayıp ilanı ve ihbarlar arasında benzerlik/uygunluk eşleştirmesi yapılacaktır.

6.2 Sahiplendirme modülü

- Hayvan profili ve ilan

- Başvuru sistemi (5.B)

- Sistem içi mesajlaşma

- Sahiplendirme tamamlandı durumu

6.3 Çiftleştirme modülü

- Konum bazlı eşleşme

- Filtreler (tür/cinsiyet/ırk/yaş/konum)

- Kötüye kullanım önleyici kurallar

- Admin denetimi

7. Barınak sistemi

- Barınaklara özel hesap türü

- Manuel doğrulama

- Doğrulanmış Barınak etiketi

- Barınak profil sayfası

8. İlan etiketi: Sahibinde / Barınakta (zorunlu)

Tüm ilan kartı ve ilan detay sayfasında otomatik etiket bulunur:

- Sahibinde

- Barınakta

Kurallar:

- Etiket sistem tarafından atanır, kullanıcı değiştiremez

- Barınakta etiketi yalnızca doğrulanmış barınak hesaplarına açıktır

- Etiket gizlenemez, yanıltıcı gösterilemez

9. Yapay zekâ destekli öneri sistemleri (ücretsiz, zorunlu)

9.1 Metin yazarak uygun hayvan bulma

Kullanıcı serbest metinle ihtiyacını yazar. AI, ilanları tarayıp “sana uygun ilanlar” önerir.

9.2 Metin yazarak uygun çiftleştirme bulma

Kullanıcı hayvan özelliklerini yazar. AI, uygun çiftleştirme ilanlarını önerir.

9.3 Hayvanın durumu (metin/foto/video analiz)

Kullanıcı metin, fotoğraf veya video linki ile bilgilendirici analiz alır:

- Olası durumlar ve dikkat edilmesi gerekenler

- İlk temel öneriler

- Gerektiğinde veteriner yönlendirmesi

Kural:

- Bu modül teşhis ve tedavi sunmaz. Ekranda açık uyarı zorunludur.

10. Yapay zekâ danışman butonu ve ücretli hizmet öneri motoru (zorunlu)

Platformda her sayfadan erişilebilen “Yapay Zekâya Sor” butonu bulunacaktır.

AI yanıtı:

- Kısa bilgilendirme

- Platform içinden uygun öneriler (özellikle ücretli hizmet sağlayıcıları)

Örnek:

- “Tatile gideceğim hayvanımı nereye bırakabilirim” sorusunda AI, pet otel/pansiyon hizmetlerini önerir.

Öneri kriterleri:

- Kullanıcı konumu (varsa)

- Hayvan türü

- İhtiyaç tipi

- Hizmet kategorisi

- Hizmet sağlayıcının aktif paketi ve görünürlüğü

- Şikayet/risk durumu (varsa)

Kurallar:

- Öneriler şeffaf şekilde “platform içi öneriler” olarak sunulur.

- Uygun hizmet bulunamadığında AI kullanıcıdan ek bilgi isteyebilir (konum, tarih, hayvan türü vb.).

11. Ücretli hizmet ilanları ve paket yapısı (gelir modeli)

11.1 Hizmet türleri

- Veteriner

- Hayvan gezdirici

- Pet kuaförü

- Eğitmen

- Pet otel / pansiyon

- Benzeri hizmetler (admin ekleyebilir)

11.2 Paket bazlı ücretlendirme (kritik)

- Her hizmet türü için aylık paket fiyatı farklı olabilir.

- Aynı hizmet türü için birden fazla paket seviyesi tanımlanabilir.

- Paket fiyatı ve içerikleri admin panelden yönetilir.

Paket içerikleri örnek haklar:

- İlan yayınlama

- Profil görünürlüğü

- Mesaj alma

- Liste içi öne çıkarma

- Rozet/badge ayrıcalıkları

11.3 Gelir kaynakları (net)

- Ücretli hizmet paketleri

- Reklam banner alanları

12. Ödeme sistemleri entegrasyonu (zorunlu)

- Paket satın alma

- Ödeme callback/webhook

- Ödeme kayıtları

- Admin ödeme ekranı

- Manuel iptal/iade altyapısı

Ödeme sağlayıcı: İşverenin seçeceği sağlayıcı (PayTR/iyzico/Stripe vb.) resmi API/SDK ile entegre edilir.

13. Paket yenileme ve otomatik uyarılar (zorunlu)

- Paket bitiş tarihi sistem tarafından takip edilir.

- Uyarılar:

  - 7 gün kala

  - 3 gün kala

  - süre dolduğunda

- Uyarı kanalları:

  - sistem içi bildirim

  - e-posta (SendGrid)

  - mobil push

Kurallar:

- Süresi dolan paketlerde ilanlar pasife alınır.

- Yenileme sonrası otomatik aktif edilir.

14. Moderasyon ve güvenlik (zorunlu)

- AI risk skoru yüksek içerikler inceleme kuyruğuna düşer.

- Moderasyon sebep kodları (sahte, tekrar, uygunsuz, aldatıcı vb.)

- Askıya alma, geçici engel, kalıcı ban

- Tüm moderasyon işlemleri loglanır.

15. Reklam banner altyapısı (zorunlu)

Banner alanları:

- Ana sayfa

- Listeleme sayfaları

- Detay sayfaları

Admin panelden:

- Görsel yükleme

- Link tanımı

- Tarih aralığı

- Aktif/pasif yönetimi

Rapor:

- Gösterim sayısı

- Tıklama sayısı

16. Medya depolama, CDN ve optimizasyon (zorunlu)

- Fotoğraf/video dosyaları sunucu dosya sisteminde tutulmaz.

- Supabase Storage veya S3 uyumlu obje depolama kullanılır.

- CDN üzerinden servis edilir.

- Thumbnail ve optimizasyon uygulanır.

- Silinen ilanların medyası otomatik temizlenir.

17. Bildirim sistemleri (zorunlu)

- Web push bildirimleri

- Mobil push bildirimleri

Tetikler:

- Mesaj

- Başvuru

- Kayıp ilan yakın uyarısı

- Paket uyarıları

18. E-posta sistemi (SendGrid) (zorunlu)

- Üyelik doğrulama

- Şifre sıfırlama

- Bildirim e-postaları

- Şablon yönetimi

19. Log, hata takibi, izleme, yedekleme (zorunlu)

- Hata takibi ve kritik uyarılar

- Ödeme ve güvenlik logları

- Günlük otomatik veritabanı yedekleri

- Yedekten geri dönüş (restore) testinin yapılmış olması

20. Teknoloji yığını (zorunlu)

- Backend: Node.js + NestJS

- Web: Next.js

- Mobil: Flutter

- Veritabanı: PostgreSQL + PostGIS

- Cache/Kuyruk: Redis

- Auth/Storage/Realtime: Supabase

- E-posta: SendGrid

- Web deploy/hosting: Vercel

- Container: Docker

- Versiyon kontrol: Git

21. KVKK ve hukuki sayfalar (zorunlu)

- KVKK Aydınlatma Metni

- Gizlilik Politikası

- Kullanım Şartları

- Çerez/consent yönetimi

22. Teslimat kapsamı (zorunlu)

- Çalışır web uygulaması

- Çalışır iOS ve Android uygulaması

- Admin panel

- Kaynak kodlar

- Veritabanı şeması/migration

- Kurulum ve temel kullanım dokümantasyonu

- Yayın paketleri (App Store/Google Play için)